## Slide 1: 50 Shades of retrospective
Olivier MASSOL
Saber HAMROUNI

## Slide 2
La rétro, c’est quoi?
La rétro, pourquoi?
La rétro, c’était …
À vous de jouer !

## Slide 3
Scrum et la rétro

## Slide 4
Scrum et la rétrospective
Planning
Itération
Scrum
quotidien
Jour
Revue
Rétrospective

## Slide 5
Pourquoi la rétro?

## Slide 6
Pour
passer un moment tranquille
changer le monde
faire une liste au Père Noël
trouver des coupables
la faire sauter si on a pas le temps de finir l’objectif de l’itération
Pourquoi la rétrospective ?

## Slide 7
Pour
passer un moment tranquille
changer le monde
faire une liste au Père Noël
trouver des coupables
la faire sauter et avoir un peu de gras si on a pas le temps de finir l’objectif de l’itération
Pourquoi la rétrospective ?
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX

## Slide 8
Pourquoi la rétrospective ?
Amélioration continue rendant une équipe auto-apprenante
Bilan sur le sprint écoulé.
Fêter les victoires et les points positifs.
Chercher des solutions pour s’améliorer.
Le tout dans un environnement sain et bienveillant.

## Slide 9
Structure d’une rétro

## Slide 10
Structure d’une rétrospective
S’améliorer de façon continue

## Slide 11
Structure d’une rétrospective
Décider des actions
(et les faire)
S’améliorer de façon continue

## Slide 12
Structure d’une rétrospective
Décider des actions
Générer des idées

## Slide 13
Structure d’une rétrospective
Décider des actions
Générer des idées
Recueillir des données
Générer des idées

## Slide 14
Structure d’une rétrospective
Décider des actions
Générer des idées
Recueillir des données
Générer des idées
Briser la glace

## Slide 15
Structure d’une rétrospective
Terminer la rétro
S’améliorer de façon continue
Décider des actions
Recueillir des données
Générer des idées
Briser la glace
Equipe
Scrum Master

## Slide 16
Les acteurs d’une rétro

## Slide 17
Les acteurs
Scrum master
boss
Designer
Product owner
Dev
Dev

## Slide 18
Les vrais acteurs

## Slide 19
Formats de rétro

## Slide 20
Briser la glace
Décider des actions
Générer des idées
Recueillir des données
Générer des idées
Briser la glace
Terminer la rétro

## Slide 21
Axes de satisfaction
Chasse au jargon
Briser la glace
Briser la glace

## Slide 22
Axes de satisfaction
REX
Permet de donner son ressenti et sa satisfaction par rapport au sprint.
Prendre connaissance de l’état de l’autre.
Briser la glace

## Slide 23
Chasse au jargon (Jargon Bust)
REX
Poser des questions sans être jugé
Découvrir son équipe
Etre sur de se comprendre
Briser la glace

## Slide 24
Recueillir des données
Décider des actions
Générer des idées
Terminer la rétro
Briser la glace
Recueillir des données

## Slide 25
Story oscars
Ce que j’ai fait, ce que vous avez vécu
Collecte des données
Recueillir des données

## Slide 26
Story Oscars
REX
Traite un seul sujet.
Flashback sur les stories du sprint.
Se rappeler des difficultés rencontrées.
Comparer les stories au niveau de la forme et du contenu.
Définir un standard pour des meilleurs stories.
Recueillir des données

## Slide 27
Ce que j’ai fait, ce que vous avez vécu
REX
Déculpabiliser
Positiver
Détection de ce qui a pu faire mal sur un plan affectif
Recueillir des données

## Slide 28
Générer des idées
Décider des actions
Recueillir des données
Terminer la rétro
Briser la glace
Générer des idées

## Slide 29
Starfish
Perfection game
Helpful Harmful
Générer des idées
Générer des idées

## Slide 30
Starfish
Générer des idées
REX
le jeu qui a eu le plus de succès et qui génère beaucoup plus d’idée que d’autres jeux.
Aide l’équipe à s’exprimer sur 5 questions différentes.
Facile de faire des variantes (matrix)

## Slide 31
Perfection Game
Générer des idées
REX
Facile de donner son ressenti avec la note
Permet de se concentrer sur le long terme ou juste sur la prochaine marche

## Slide 32
Helpful Harmful
Générer des idées
REX
Fonctionne très bien si c’est axé sur un sujet bien précis.
Détecter les différences dans les idées sur un sujet.

## Slide 33
Décider des actions
Recueillir des données
Générer des idées
Terminer la rétro
Briser la glace
Décider des actions

## Slide 34
Simple vote
The winner is…
Arbre fruiter dans la brume
Décider des actions
Décider des actions

## Slide 35
Simple vote
REX
Très facile à mettre en place
Décider des actions

## Slide 36
The winner is…
REX
Permet de confronter les actions 2 par 2 et ne pas être influencé par les autres actions.
demande un peu plus de temps (plusieurs votes)
Décider des actions

## Slide 37
Arbre fruitier dans la brume
REX
Requiert que l’équipe soit à l’aise pour jauger les actions selon les 2 axes
Très facile de trancher
Décider des actions

## Slide 38
Terminer la rétro
Décider des actions
Recueillir des données
Générer des idées
Briser la glace
Terminer la rétro

## Slide 39
Rétro meme
Rétro Dart
ROTI
Feedbacks

## Slide 40
Retro-meme
Terminer la rétro
REX
Fun, soupape
Retours pas facile à exploiter, sans le ‘parce que’
Parce que…
Parce que…
Parce que…
Parce que…
Parce que…
Parce que…
Parce que…

## Slide 41
Retro-dart
Terminer la rétro
REX
N’hésitez pas à poser des questions si vous obtenez 0% ou 50%.
Test sur la pertinence et sur l’environnement de la rétro.

## Slide 42
ROTI (return on time invested)
Terminer la rétro
REX
Très rapide
N’hésitez pas à interroger ceux qui ont mis 1 ou 2.
Synthétise tout en un seul curseur.

## Slide 43
Liens & outils

## Slide 44
Outils :
Realtimeboard: realtimeboard.com
Contenu :
Docs de la guilde scrum
Retromat : retromat.org
Tastycupcakes : tastycupcakes.org
Realtimeboard (projets existants)
Liens & outils

## Slide 45
Merci de votre attention!